|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Fev** | | | | **Mar** | | | | **Abr** | | | | **Mai** | | | | **Jun** | | | |
| Arrumar o documento de requisitos  - MER  - Caso de Uso  - Requisitos  - Sequencia |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazer o BD  - Criar as tabelas no MySql |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programar telas    - Menu  - Login  - Relatorios  - Gerar Ordem de Serviço |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| - Cadastros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup  - Criar instalador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Manual  - Elaborar o manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Datas de entregas parciais  
Testes  
Separar telas por semana

Arrumar o documento de requisitos  
 - MER  
 - Caso de Uso  
 - Requisitos  
 - Sequencia

Fazer o BD  
 - Criar as tabelas no MySql

Programar telas  
 - Cadastros  
 - Menu  
 - Login  
 - Relatorios  
 - Gerar Ordem de Serviço

Setup  
 - Criar instalador

Manual  
 - Elaborar o manual

|  |  |
| --- | --- |
| MER | 50 |
| Casos de Uso | 20 |
| Requisitos | 5 |
| Sequencia | 20 |
| Programar as telas | 85 |
| Fazer o Banco de Dados | 20 |
| Fazer setup de instalação |  |
| Fazer o Manual do Usuário |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Fev** | | | | **Mar** | | | |
| Arrumar o documento de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Caso de Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sequencia |  |  |  |  |  |  |  |  |