|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Fev** | | | | **Mar** | | | | **Abr** | | | | **Mai** | | | | **Jun** | | | |
| Arrumar o documento de requisitos  - MER  - Caso de Uso  - Requisitos  - Sequencia |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregar cronograma 08/03 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazer o BD  - Criar as tabelas no MySql |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Parcial do Projeto  19/04 – Documento Requisitos Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programar telas |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| - Cadastros |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menu |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Login |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gerar Ordem de Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Relatorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Setup  - Criar instalador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Manual  - Elaborar o manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Entrega Final Projeto  14/06 – Programa Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Início das Apresentações 14/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |